**Работы по капитальному и текущему ремонту в 2015-2016 учебном году**

 План по капитальному и текущему ремонту в МБОУ «СОШ №38» на 2015-2016 учебный год составляет 2048271руб., в т. ч. за счет бюджетных средств 1612521 руб. (установка ограждения 707415руб. ИП Ершов Е.В.; ремонт окон и пола спортзала 900606руб. ООО «АльфаСпецтехнолоджи» ; закупка раковин умывальных 4500руб. ИП Лукин А.П.), за счет внебюджетных средств 410500 руб. (ремонт туалетов 3-го этажа 300000руб.; замена противопожарных дверей 46000руб., ремонт лестничных пролетов 58500 ООО «Эртель») (см. табл. «Работы по капитальному и текущему ремонту в 2015-2016 учебном году».

|  |
| --- |
| **Работы по капитальному и текущему ремонту в 2015-2016 учебном году** |
| (по состоянию на 10.06.2016г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Виды работ | Стоимость (план)работ | Подрядчик | Бюджет | Вне-бюджет | Спонсоры | Техслу-жащие | Срок |
| 1 | Установка ограждения | 707415 | ИП Ершов Е.В. | 707415 |   |   |   | 17.05.16-15.06.16 |
| 2 | Ремонт окон и пола спортивного зала | 900606 | ООО "АльфаСпец-технолоджи" | 900606 |   |   |   | 28.06.6-31.07.16 |
| 3 | Ремонт туалетов 3-го этажа  | 300000 |   |   | 300000 |   |   | до 01.09.16 |
| 4 | Замена противопожарных дверей | 46000 |   |   | 46000 |   |   | до 01.08.16 |
| 5 |  Установка раковин умывальных | 10500 | "Эртель" | 4500 | 6000 | "Эртель" |   | до 01.08.16 |
| 6 | Ремонт лестничных пролетов | 58500 |   |   | 58500 |   |   | до 15.07.16 |
| 7 | Ремонт крыльца |   | "Эртель" |   |   | "Эртель" |   | до 15.07.16 |
| 8 | Ремонт ливнестоков в подвале |   | УК "Теплый дом" |   |   | УК "Теплый дом" |   |   |
| 9 | Ремонт спортивных раздевалок |   | Таланов О.Б. |   |   | Таланов О.Б. |   | до 01.09.16 |
| 10 | Ремонт пищеблока (пол) |   | Васянин О.Ю. |   |   | Васянин О.Ю. |   | до 01.09.16 |
| 11 | Замена дверей  |   | Борисов Ю.Л. |   |   | Борисов Ю.Л. |   | до 01.09.16 |
| 12 | Покраска коридоров, кабинетов | 25250 |   |   |   |   | 25250 | до 01.08.16 |
|   | Всего | 2048271 |   | 1612521 | 410500 |   |  25250 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |