**Работы по капитальному и текущему ремонту в 2015-2016 учебном году**

План по капитальному и текущему ремонту в МБОУ «СОШ №38» на 2015-2016 учебный год составляет 2048271руб., в т. ч. за счет бюджетных средств 1612521 руб. (установка ограждения 707415руб. ИП Ершов Е.В.; ремонт окон и пола спортзала 900606руб. ООО «АльфаСпецтехнолоджи» ; закупка раковин умывальных 4500руб. ИП Лукин А.П.), за счет внебюджетных средств 410500 руб. (ремонт туалетов 3-го этажа 300000руб.; замена противопожарных дверей 46000руб., ремонт лестничных пролетов 58500 ООО «Эртель») (см. табл. «Работы по капитальному и текущему ремонту в 2015-2016 учебном году».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Работы по капитальному и текущему ремонту в 2015-2016 учебном году** | | | | | | | | |
| (по состоянию на 10.06.2016г.) | |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Виды работ | Стоимость (план) работ | Подрядчик | Бюджет | Вне- бюджет | Спонсоры | Техслу- жащие | Срок |
| 1 | Установка ограждения | 707415 | ИП Ершов Е.В. | 707415 |  |  |  | 17.05.16- 15.06.16 |
| 2 | Ремонт окон и пола спортивного  зала | 900606 | ООО "АльфаСпец- технолоджи" | 900606 |  |  |  | 28.06.6- 31.07.16 |
| 3 | Ремонт туалетов 3-го этажа | 300000 |  |  | 300000 |  |  | до 01.09.16 |
| 4 | Замена противопожарных дверей | 46000 |  |  | 46000 |  |  | до 01.08.16 |
| 5 | Установка раковин умывальных | 10500 | "Эртель" | 4500 | 6000 | "Эртель" |  | до 01.08.16 |
| 6 | Ремонт лестничных пролетов | 58500 |  |  | 58500 |  |  | до 15.07.16 |
| 7 | Ремонт крыльца |  | "Эртель" |  |  | "Эртель" |  | до 15.07.16 |
| 8 | Ремонт ливнестоков в подвале |  | УК "Теплый  дом" |  |  | УК "Теплый  дом" |  |  |
| 9 | Ремонт спортивных раздевалок |  | Таланов О.Б. |  |  | Таланов О.Б. |  | до 01.09.16 |
| 10 | Ремонт пищеблока (пол) |  | Васянин О.Ю. |  |  | Васянин О.Ю. |  | до 01.09.16 |
| 11 | Замена дверей |  | Борисов Ю.Л. |  |  | Борисов Ю.Л. |  | до 01.09.16 |
| 12 | Покраска коридоров, кабинетов | 25250 |  |  |  |  | 25250 | до 01.08.16 |
|  | Всего | 2048271 |  | 1612521 | 410500 |  | 25250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |